Муниципальный вестник Солянского сельского поселения Черлакский муниципальный район Омская область

18 апреля 2025 года № 22 (586)

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 апреля 2025 года № 40-п |  |
| --- | --- |

с. Соляное Черлакского района Омской области

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Солянского сельского  поселения  "Формирование комфортной городской среды на территории Солянского сельского поселения на 2018-2024 годы" за 2024 год.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Солянского сельского поселения № 96-п от 22.10.2019  года  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о разработке  муниципальных  программ  Солянского  сельского  поселения Черлакского муниципального района, их формирования и реализации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Солянского сельского поселения "Формирование комфортной городской среды на территории Солянского сельского поселения

на 2018-2024 годы" за 2024 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике Солянского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Солянского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Администрации сельского поселения                                                                    П.А.Перевозникова

Приложение № 3 к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории Солянского сельского поселения на 2018-2024 годы"

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы Солянского сельского поселения Черлакского муниципального район Омской области Формирование комфортной городской среды на территории Солянского сельского поселения на 2018-2024 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы |  | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КБК |  |  | ВСЕГО | 2024 год |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  |  | ГРБ | Целевая статья расходов |  |  | план | Факт |  |  | ВСЕГО | 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории Солянского сельского поселения. |
| Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 " 1. Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории Солянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Солянского сельского поселения |  |  | 0410120020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирныхдомов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Солянского сельского поселения |  |  | 0410120020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |  |  |
| 2 | Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |  |  |  |
| 2.1.1 | Благоустройство парка отдыха с мемориальной зоной по адресу: Омская область, черлакский район,с. Соляное ( 1 этап) |  | Администрация Солянского сельского поселения | 0420120020 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обустройство пешеходным переходом и светофором по ул. Школьная, Первомайская с. Соляное |  | Администрация Солянского сельского поселения | 04201200200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 100 | 100 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |  |  |  | x |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 апреля 2025 года № 41-п

с. Соляное Черлакского района Омской области

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Солянского сельского поселения «Устойчивое социально-экономическое развитие Солянского  сельского  поселения Черлакского  муниципального  района Омской  области  на  2014-2024  годы»  за 2024 год.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, постановлением администрации Солянского сельского поселения № 96-п  от  22.10.2019  года  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о разработке  муниципальных  программ  Солянского  сельского  поселения Черлакского муниципального района, их формирования и реализации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы  Солянского сельского поселения «Устойчивое социально-экономическое развитие Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области на 2014-2024 годы» за 2024 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике Солянского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Солянского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Администрации сельского поселения                                                                    П.А.Перевозникова

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Устойчивое социально-экономическое развитие

Солянского сельского поселения

Черлакского муниципального района

Омской области (2014 – 2024 годы)»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района «Устойчивое социально-экономическое развитие Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области (2014 – 2024 годы))»

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КБК |  |  | ВСЕГО | 2024 год |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  | ГРБ | Целевая статья расходов |  |  | план | Факт |  |  | ВСЕГО | 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития экономики Солянского сельского поселения, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни в сельской местности, активизация участия сельских жителей в решении вопросов местного значения.. |
| Задача 1 муниципальной программы: Создание максимально благоприятных условий для социально- экономического развития сельской территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие экономического потенциала Солянского сельского поселения " Цель подпрограммы муниципальной программы - Создание благоприятных условий для ускоренного развития сельской территории, повышения экономической эффективности и стабильности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: «Формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Солянского поселения, последовательное повышение качества жизни населения" |  |  |  | 11592,81 | 11592,81 | 11310,24 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие: создание условий для эффективного управления финансами и имуществом поселения. |  |  |  | 5342,94 | 5342,94 | 5330,65 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | Администрация Солянского сельского поселения |  | 0310120100 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Поощрение городских и сельских поселений Омской области за достигнутый уровень социально-экономического развития территорий | Администрация Солянского сельского поселения |  | 0310129960 | 0 | 0 | 0 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и управления бюджетным процессом поселения | Администрация Солянского сельского поселения |  | 0310129980 | 5020,74 | 5020,74 | 5008,45 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 100 | 100 | 99,75 |
| 1.1.4 | Организация проведения выборов, собраний, референдумов | Администрация Солянского сельского поселения | 0310120010 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Градостроительная деятельность | Администрация Солянского сельского поселения | 0310120120 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Осуществление муниципального земельного контроля | Администрация Солянского сельского поселения | 0310120130 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Выполнение других обязательств органов местного самоуправления | Администрация Солянского сельского поселения | 0310129990 |  | 322,20 | 322,20 | 322,20 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.8 | На поощрение должностных лиц местного самоуправления Черлакского муниципального района за достигнутый уровень социально-экономического развития территории | Администрация Солянского сельского поселения | 0310172150 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне |  |  |  | 389,83 | 389,83 | 389,83 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Осуществление первичного воинского учета | Администрация Солянского сельского поселения | 0310251182 |  | 389,83 | 389,83 | 389,83 | Количество призванных граждан к количеству подлежащих призыву. | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне | Администрация Солянского | 0310220030 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие: мероприятия в области благоустройства территории поселения |  |  |  | 1812,84 | 1812,84 | 1642,25 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по газификации сел и деревень | Администрация Солянского сельского поселения | 0310420010 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Организация в границах поселения уличного освещения | Администрация Солянского сельского поселения | 0310520010 |  | 922,00 | 922,0 | 782,77 | количество установленных энергосберегающих ламп к общему числу установленных светильников уличного освещения | процент | 100 | 100 | 84,90 |
| 1.3.3 | Мероприятия по благоустройству территории поселения, улучшение экологической обстановки и соблюдение санитарно-гигиенических норм | Администрация Солянского сельского поселения | 0310520030 |  | 890,84 | 890,84 | 859,48 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 100 | 100 | 96,48 |
| 1.3.4 | Участие в организации деятельности по сбору( в том числе раздельному сбору), транспортированию, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Администрация Солянского сельского поселения | 0310518260 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Солянского сельского поселения | 0310520120 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие: Создание дорожного фонда, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  | 4047,2 | 4047,2 | 3947,51 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Администрация Солянского сельского поселения | 0310620010 |  | 1627,21 | 1627,21 | 1556,82 | Протяженность дорог | м |  |  |  |
| 1.4.2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Администрация Солянского сельского поселения | 0310620020 |  | 45,0 | 45,0 | 15,7 | Протяженность дорог | м |  |  |  |
| 1.4.3 | Ремонт автомобильных дорог в с. Соляное (ул. Октябрьская №35 до дома №15) | Администрация Солянского сельского поселения | 0310670340 03106S0640 03106Ч0340 |  | 2374,99 | 2374,99 | 2374,99 | Протяженность дорог | Кв. м | 1480 | 1480 | 1480 |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | 11592,81 | 11592,81 | 11310,24 | x | x | x |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие социально культурной сферы |  |  |  | 4053,1 | 4053,1 | 3525,1 | x | x |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Развитие социальной инфраструктуры поселения, повышения качества и доступности социальных и муниципальных услуг населения |  |  |  | 669,91 | 669,91 | 669,91 | x | x |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий | Администрация Солянского сельского поселения | 0320118210 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | Мероприятия летней занятости детей | Администрация Солянского сельского поселения | 0320120010 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество трудоустроенных человек по программе | чел | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3 | Мероприятия в области молодежной политики | Администрация Солянского сельского поселения | 0320120020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведённых мероприятий | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.4 | Доплата к пенсиям муниципальных служащих | Администрация Солянского сельского поселения | 0320120040 |  | 222,19 | 222,19 | 222,19 | Количество муниципальных служащих, которым предоставляется доплата | чел | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1.5 | Сохранение объектов культурного наследия | Администрация Солянского сельского поселения | 0320120070 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия | процент | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.6 | Мероприятия по организации общественных работ | Администрация Солянского сельского поселения | 0320170140 03201S0140 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество трудоустроенных человек по программе | чел | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.7 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры | Администрация Солянского сельского поселения | 0320120050 0320120060 |  | 447,72 | 447,72 | 447,72 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  | 3298,0 | 3298,0 | 2770,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Солянского сельского поселения | 0320420870 0320418110 |  | 4838,8 | 4838,8 | 4781,9 | Доля привлеченных жителей в клубные формирования в текущем году по отношению к предыдущему году | чел | 5 | 5 | 5 |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | 3967,91 | 3967,91 | 3439,91 | x | x | x |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 15560,72 | 15560,72 | 14750,15 | x |  |  |  | x |

## Учредитель, издатель, печать:

## Администрация Солянского сельского поселения  Черлакского муниципального района Омской области Ответственный за выпуск: Еременко И.Г.

## Адрес редакции: 646263 Омская область, Черлакский район, с. Соляное,  ул. 50 лет Октября 5

## E-mail: Sol_admin@mail.ru, Телефон:/факс 8 (38153) 5-22-22, 5-25-20

## Газета является официальным печатным изданием органов местного самоуправления

## Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области Способ распространения: бесплатно.  Форма распространения: свободно.

## Тираж: 20  экземпляро